АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2012                                                                                                   № 13

пгт. Березово

Об утверждении целевой программы

муниципального образования

городское поселение Берёзово

«Укрепление пожарной безопасности

на объектах муниципальной собственности

городского поселения Берёзово

на 2012-2015 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава администрации городского поселения Берёзово:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу муниципального образования городское поселение Берёзово «Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово на 2012 - 2015 годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь Югры".

3. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через десять дней после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Берёзово                            В.Г. Краснов

- Приложение

к постановлению администрации городского

поселения Берёзово от 27.02.2012 № 13

Целевая

программа муниципального образования городское поселение Берёзово «Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово на 2012-2015 годы»

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО "УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО НА 2012 - 2015 ГОДЫ "

| Наименование программы | Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово на 2012 - 2015 годы. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | февраль 2012 год |
| Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Муниципальный заказчик - координатор целевой программы | главный специалист по гражданской защите населения транспорта и связи администрации городского поселения Берёзово. |
| Цели и задачи программы | Цели: 1) приведение объектов муниципальной собственности городского поселения Берёзово в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности; 2) предотвращение гибели людей и материальных потерь на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово; 3) уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово. Задачи Программы: 1) Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности городского поселения Берёзово; 2) Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности городского поселения Берёзово 3) Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов городского поселения Берёзово; 4) Оснащение добровольной пожарной охраны действующей на территории поселения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации программы) | - снижение количества зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово; - уменьшение материального ущерба от пожаров на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012 - 2015 годы: 1 этап - 2012 - 2013 годы; 2 этап - 2014 - 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | из бюджета городского поселения Берёзово: всего – 220 тыс. руб. - 2012 год – 220 тыс. рублей, - 2013 год - 0 тыс. рублей, - 2014 год – 0 тыс. рублей, - 2015 год –0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - повышение пожаробезопасного состояния объектов муниципальной собственности администрации городского поселения Берёзово; - снижение количества пожаров, материального ущерба и предотвращение гибели людей на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово. |

Для оценки эффективности целевой программы используется система целевых показателей (приложение 1 к целевой программе).

Программные мероприятия приведены (в приложении 2 к  целевой программе).

- Приложение 1

к целевой программе

муниципального образования городское поселение Берёзово

«Укрепление пожарной безопасности на объектах

муниципальной собственности городского

поселения Берёзово на 2012-2015 годы»

Характеристика целевых показателей целевой программы

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (показатели социальной, экономической и экологической эффективности программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
|  | Снижение количества зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности городского поселения Берёзово (в % к 2010 году) | 22- количество пожаров в 2010 году | -10% | -30% | -60% | -80% | -80% (количество пожаров в год - 4) |

- Приложение 2

к целевой программе

муниципального образования городское поселение Берёзово

«Укрепление пожарной безопасности на объектах

муниципальной собственности городского

поселения Берёзово на 2012-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий «УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

| N п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Приведение объектов муниципальной собственности городского поселения Берёзово в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности городского поселения Берёзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт электрооборудования в помещениях клубов «Муниципальное казённое учреждение «Центр культурного обслуживания населения» | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли клубов | всего | - | - | - | - |  | - |  | своевременное обнаружение возникновения возгорания |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Измерение сопротивления изоляции электросетей | всего | - | - | - | - |  | - |  | своевременное обнаружение возникновения возгорания |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена огнетушителей | всего | - | - | - | - |  | - |  | своевременное обнаружение возникновения возгорания |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Монтаж пожарной сигнализации | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт электрооборудования в помещениях «Муниципального казённого учреждения спортивный комплекс «Прометей» | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Измерение сопротивления изоляции электросетей | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Замена огнетушителей | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт электрооборудования в помещениях «Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ п.Берёзово» | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Измерение сопротивления изоляции электросети | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Замена огнетушителей (15шт.) | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Приобретение пожарных гидрантов для замены вышедших из строя | всего | - | - | - | - |  | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 | всего | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности городского поселения Берёзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в помещениях администрации городского поселения Берёзово | всего | - | - | - |  | - | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 2.2 | Монтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации здания Тегинского территориального отдела | всего | - | - | - |  | - | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 2.3 | Монтаж и наладка пожарной сигнализации здания гаража | всего | - | - | - |  | - | - |  | повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого по разделу 2 | всего | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов городского поселения Берёзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство пирсов с твердым покрытием 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в населенных пунктах: д. Деминская д. Пугоры д. Устрем д. Теги д. Шайтанка | всего | - - | - - | - - |  | - - | - - - - | - | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов городского поселения Берёзово |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство пожарных водоемов п. Березово на 150 м.куб д. Шайтанка на 54 м.куб д. Теги на 54 м.куб д. Пугоры на 54 м.куб д. Устрем на 54 м.куб | всего | - - - - - - | - | - |  | - | - - - - - - |  | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов городского поселения Берёзово |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение знаков и стендов по пожарной безопасности | всего |  | 20 |  |  |  |  |  | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов городского поселения Берёзово |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 | всего | - | 20 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 20 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Оснащение добровольной пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение для добровольной пожарной охраны оборудования, снаряжения, техники | всего | - | 100 |  |  | - | - |  | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов городского поселения Берёзово |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 100 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение переносных автонасосов для добровольной пожарной охраны | всего | - | 100 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов городского поселения Берёзово |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 100 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Реконструкция и ремонт старого здания дизельной электростанции под обустройство пожарного ДПО | всего | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 | всего | - | 200 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 200 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | всего | - | 220 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 220 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |